# ANEXO 6

## Plan de Aseguramiento de la Calidad (QAP) Ágil

## 1. Información General del Proyecto

- Nombre del Proyecto: BecaNet — Plataforma Nacional para la Gestión Integral de Becas (Ministerio de Educación)

- Responsable de Calidad: Todo el Equipo Scrum

- Fecha de Creación: 28/10/2026

- Versión del Documento: 1.0

## 1. Propósito y Alcance del Plan

- Propósito: Este documento define las actividades, estándares y responsabilidades que el equipo adoptará para asegurar que cada incremento de producto entregado al final de cada Sprint sea de alta calidad, funcional y cumpla con las expectativas del Product Owner y los stakeholders. Nuestro enfoque de calidad es preventivo y continuo, no una fase final de "pruebas". La calidad se construye, no se añade al final.

- Alcance: Este plan aplica a todos los artefactos y procesos del proyecto, desde la concepción de las Historias de Usuario hasta la entrega del software funcional. Cubre el ciclo de vida completo de cada Sprint e incluye todos los productos descritos en la siguiente sección.

## 2. Descripción de Todos los Productos (Work Products)

La calidad se medirá y aplicará sobre los siguientes productos generados por el equipo:

- Documentación:

  - Visión del Producto y Product Backlog: Se revisará su claridad, consistencia y completitud.

  - Historias de Usuario y Criterios de Aceptación: Deben ser claros, concisos y testeables (INVEST).

  - Documento de Diseño de Sistema: Se evaluará su coherencia con la arquitectura y su utilidad para el desarrollo. Incluye los diagramas de casos de uso, de clases, de componentes y el modelo relacional de la base de datos.

- Código Fuente:

  - Código de la Aplicación: Debe ser limpio, mantenible, legible y seguir las guías de estilo acordadas (frontend Angular 18 con TypeScript y backend ASP.NET Core 8 con C#).

  - Scripts de Base de Datos: Deben ser versionados y probados (scripts SQL de Microsoft SQL Server).

  - Código de Pruebas (Unitarias, Integración): Debe existir y ofrecer una cobertura adecuada de la lógica de negocio.

- Incremento del Producto:

  - Software Funcional: El entregable al final de cada Sprint. Debe ser usable, estable y cumplir con la Definición de "Hecho" (DoD).

## 3. Normas y Prácticas Aplicables

Para garantizar la consistencia y la calidad, el equipo se adhiere a las siguientes normas:

- Guía de Estilo de Código: Para C# se seguirán las convenciones de codificación de Microsoft; para TypeScript/Angular se seguirá la guía de estilo oficial de Angular y las reglas de formato definidas en el archivo .editorconfig del frontend.

- Convenciones de Nomenclatura: Las ramas en Git seguirán el formato feature/US-XXX-descripcion-corta. Las clases, métodos y DTO en C# usarán PascalCase; las variables locales y los miembros de TypeScript usarán camelCase.

- Estándar de Documentación: Todo método público debe tener un comentario explicando su propósito, parámetros y valor de retorno. Los endpoints de la API se documentan mediante Swagger.

- Definición de "Hecho" (Definition of Done – DoD): Nuestro DoD es el estándar de calidad principal. Ninguna Historia de Usuario se considera completa si no cumple con todos los puntos de nuestro DoD (referenciado en el documento de análisis).

## 4. Acciones y Tareas de Calidad

Las siguientes actividades se realizarán de forma continua durante cada Sprint:

- Revisiones Técnicas (Peer Reviews):

  - Revisión de Código (Code Review): Obligatoria. Toda nueva pieza de código debe ser revisada y aprobada por al menos un miembro del equipo antes de integrarse a la rama principal. Se usará la funcionalidad de Pull/Merge Requests de GitHub.

  - Revisión de Documentación: Los documentos clave (visión, diseño) serán revisados por el equipo para asegurar su claridad y consenso.

- Pruebas (Testing):

  - Pruebas Unitarias: Cada desarrollador es responsable de escribir pruebas unitarias para el código que produce (NUnit/xUnit en el backend; Jasmine/Karma en el frontend).

  - Pruebas de Integración: Se realizarán pruebas para verificar que los diferentes componentes del sistema funcionan correctamente juntos (controladores, servicios, repositorios y base de datos).

  - Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT): Realizadas por el Product Owner al final del desarrollo de una historia para validar que cumple con sus Criterios de Aceptación y la necesidad de negocio.

- Auditorías de Proceso:

  - Sprint Retrospective: Esta ceremonia es nuestra principal herramienta de auditoría y mejora. En cada retrospectiva, analizaremos: ¿Qué salió bien en términos de calidad? ¿Qué problemas de calidad encontramos? ¿Cómo podemos mejorar nuestro proceso para evitar estos problemas en el futuro?

## 5. Herramientas y Métodos

Utilizaremos las siguientes herramientas para soportar nuestro proceso de calidad:

- Gestión de Proyectos: ClickUp (espacio "Análisis - Becas").

- Control de Versiones: Git, con el repositorio en GitHub.

- Framework de Pruebas Unitarias: NUnit y xUnit con Moq y Entity Framework Core InMemory para .NET; Jasmine y Karma para Angular.

- Pruebas de API: Swagger (disponible en el entorno de desarrollo) y Postman.

- Integración Continua (CI): Actualmente el repositorio no tiene un flujo de CI configurado. Se recomienda implementar GitHub Actions para ejecutar las pruebas automáticamente con cada cambio.

- Análisis de Código Estático (Linter): Actualmente el frontend cuenta con .editorconfig para reglas básicas de formato, pero no tiene ESLint configurado. Se propone incorporar ESLint para el frontend y los analizadores de código de .NET para el backend.

## 6. Procedimientos para la Administración de Configuración

- Control de Versiones: Todo el código fuente, scripts y documentación técnica estarán bajo el control de nuestro repositorio Git. La rama main siempre representará una versión estable y potencialmente desplegable del producto.

- Gestión de Ramas (Branching Strategy): Se utilizará un modelo GitFlow simplificado: una rama main para las versiones estables, una rama develop para la integración y ramas feature para cada Historia de Usuario.

- Gestión de Entornos: Cada desarrollador trabajará en su entorno local. Las funcionalidades se integrarán y probarán en un entorno de "Staging" antes de la Sprint Review. Los valores predeterminados de desarrollo (cuentas de prueba y configuración de JWT) deben sustituirse por configuración segura propia de cada entorno antes de cualquier uso fuera del entorno académico.

## 7. Métodos para Unificar y Mantener los Registros

- Registro de Defectos (Bugs): Los defectos identificados se registrarán como ítems en nuestro Product Backlog en ClickUp con una etiqueta específica ("Bug"). Serán priorizados por el Product Owner junto con cualquier otra historia.

- Resultados de Revisiones: El feedback de las revisiones de código se registrará directamente en el Pull/Merge Request. Las decisiones importantes de las revisiones de documentos se registrarán en minutas o en el propio documento.

- Minutas de Retrospectiva: Las acciones de mejora relacionadas con la calidad identificadas en la retrospectiva se registrarán y se les dará seguimiento en el siguiente Sprint.

## 8. Roles y Responsabilidades

La calidad es una responsabilidad compartida por todo el equipo.

- Product Owner:

  - Asegurar que las Historias de Usuario y sus Criterios de Aceptación sean claros y aporten valor.

  - Realizar las Pruebas de Aceptación para validar que la funcionalidad cumple con la necesidad.

  - Priorizar la resolución de defectos en el Product Backlog.

- Development Team (Equipo de Desarrollo):

  - Construir un incremento de producto de alta calidad que cumpla con el DoD.

  - Escribir código limpio y mantenible.

  - Crear y mantener las pruebas unitarias y de integración.

  - Realizar revisiones de código entre pares de manera constructiva.

- Scrum Master:

  - Asegurar que el equipo siga las prácticas y procesos de calidad definidos en este plan.

  - Facilitar las Sprint Retrospectives para identificar oportunidades de mejora en la calidad.

  - Eliminar impedimentos que puedan afectar la capacidad del equipo para producir un trabajo de calidad.