# ANEXO 7

## Plan de Pruebas Ágil

## 1. Información General del Proyecto

- Nombre del Proyecto: BecaNet — Plataforma Nacional para la Gestión Integral de Becas (Ministerio de Educación)

- Versión del Documento: 1.0

- Fecha de Creación/Actualización: 28/10/2026

## 1. Propósito

El propósito de este documento es describir la estrategia, el alcance y los métodos que el equipo utilizará para verificar y validar la calidad de BecaNet, una aplicación web para gestionar el proceso de becas: convocatorias, postulación, evaluación, decisiones de coordinación, notificaciones y reportes. Este plan asegura que cada incremento de software entregado no solo funcione como se espera, sino que también sea robusto, usable y cumpla con la Definición de "Hecho" (DoD).

A diferencia de un plan tradicional, este documento es una guía de alto nivel. Los planes de prueba detallados para cada Historia de Usuario se definen a través de sus Criterios de Aceptación.

## 2. Objetivos

Los objetivos principales de nuestras actividades de prueba son:

- Identificar y reportar defectos lo antes posible en el ciclo de desarrollo (Shift-Left Testing).

- Verificar que cada Historia de Usuario implementada cumple con sus Criterios de Aceptación.

- Validar que el incremento entregado en cada Sprint aporta valor real y satisface las necesidades de los usuarios (estudiante, evaluador y coordinador).

- Asegurar que las nuevas funcionalidades no rompen el código existente (pruebas de regresión).

- Verificar las reglas críticas del negocio, como los flujos de aprobación por monto, el control de acceso por rol y la auditoría de operaciones.

- Construir confianza en la calidad del producto para el Product Owner y los stakeholders.

- Proporcionar retroalimentación rápida al equipo de desarrollo.

## 3. Alcance

### 3.1. Funcionalidades en Alcance (In-Scope)

El alcance de las pruebas cubre todas las funcionalidades definidas en el Product Backlog. Para cada Sprint, el alcance se limitará a las Historias de Usuario seleccionadas en la Sprint Planning. Esto incluye:

- Autenticación y gestión de perfiles (registro, inicio de sesión con JWT, edición de perfil).

- Gestión de convocatorias (crear, publicar, cerrar y consultar convocatorias abiertas).

- Gestión de solicitudes de beca (crear con motivo y monto, editar, cancelar, consultar estado).

- Carga de documentación (PDF, JPG y PNG de hasta 5 MB).

- Comités evaluadores y asignación de solicitudes a evaluadores.

- Registro de evaluaciones (puntaje y observaciones).

- Aprobación o rechazo de solicitudes, incluyendo la regla de doble aprobación: hasta Q10,000 decide un coordinador; más de Q10,000 requiere preaprobación y una decisión final de un coordinador distinto.

- Notificaciones al estudiante por cambios de estado.

- Auditoría de operaciones relevantes y control de acceso por rol (Estudiante, Evaluador, Coordinador).

- Generación de reportes.

- Modo claro y oscuro de la interfaz.

- Todas las funcionalidades que se vayan añadiendo al Product Backlog.

### 3.2. Funcionalidades Fuera de Alcance (Out-of-Scope)

Las siguientes áreas no serán objeto de pruebas formales bajo este plan, a menos que se indique lo contrario:

- Pruebas de carga con más de 1000 usuarios concurrentes (pruebas de estrés avanzadas).

- Pruebas de compatibilidad en navegadores obsoletos como Internet Explorer.

- Pruebas de hardware o de infraestructura de red subyacente.

- Pruebas de penetración (pentesting) profesionales.

## 4. Entorno y Configuración

Las pruebas se ejecutarán en los siguientes entornos para simular las condiciones de producción tanto como sea posible.

- Entorno de Desarrollo (Local):

  - Propósito: Pruebas unitarias y de desarrollo inicial.

  - Configuración: Máquinas locales de los desarrolladores con Windows, Visual Studio / Visual Studio Code, .NET SDK, Node.js con Angular CLI 18 y Microsoft SQL Server (local o en contenedor). El backend puede preparar el esquema y datos de prueba al iniciar. La API se explora con Swagger.

- Entorno de Integración / Pruebas (Staging):

  - Propósito: Pruebas de integración y Pruebas de Aceptación del Product Owner.

  - Configuración: Servidor compartido con la API ASP.NET Core 8, el frontend Angular y una base de datos Microsoft SQL Server separada de la de desarrollo, con datos de prueba y configuración propia (JWT y cuentas de prueba distintos a los valores predeterminados de desarrollo).

- Navegadores Soportados:

  - Google Chrome (última versión), Mozilla Firefox (última versión), Microsoft Edge (última versión).

## 5. Estrategia de Pruebas

Mi estrategia se basa en la pirámide de pruebas (Testing Pyramid) y se integra directamente en el flujo de trabajo de cada Sprint.

### 5.1. Niveles de Prueba

- Nivel 1: Pruebas Unitarias (Unit Tests)

  - Quién: Realizadas por los desarrolladores.

  - Cuándo: Continuamente durante la escritura del código. Es un requisito del DoD.

  - Qué: Prueban las piezas más pequeñas de código (métodos, clases) de forma aislada: reglas de aprobación por monto, validación de archivos, servicios y repositorios.

  - Herramientas: Backend: NUnit y xUnit, con Moq y Entity Framework Core InMemory. Frontend: Karma y Jasmine (archivos .spec.ts).

- Nivel 2: Pruebas de Integración (Integration Tests)

  - Quién: Realizadas por los desarrolladores.

  - Cuándo: Después de las pruebas unitarias, para verificar la colaboración entre componentes.

  - Qué: Prueban la interacción entre controladores, servicios, repositorios y la base de datos SQL Server, y entre el frontend Angular y la API REST (JSON), incluida la autenticación JWT y el acceso por rol.

  - Herramientas: Postman y Swagger para las APIs; Entity Framework Core InMemory para pruebas de capa de datos.

- Nivel 3: Pruebas de Sistema y Aceptación (System & Acceptance Tests)

  - Quién: Pruebas manuales exploratorias por todo el equipo. Pruebas de Aceptación formales por el Product Owner.

  - Cuándo: Cuando una Historia de Usuario está "lista para validación" en el entorno de Staging.

  - Qué: Prueban el sistema de extremo a extremo (End-to-End) desde la perspectiva del usuario, validando flujos completos y Criterios de Aceptación. Flujo principal: publicar convocatoria → postular con documentos → asignar a comité y evaluador → evaluar → aprobar o rechazar → notificar al estudiante.

  - Herramientas: Navegador, datos de prueba por rol y el tablero de tareas.

### 5.2. Tipos de Prueba Adicionales

- Pruebas de Regresión: Antes de cada Sprint Review, se ejecutará un conjunto de pruebas (idealmente automatizadas) para asegurar que las nuevas funcionalidades no han afectado negativamente a las existentes.

- Pruebas de Usabilidad (Exploratorias): Dedicare tiempo a "jugar" con la aplicación para encontrar fallos y proponer mejoras de usabilidad desde la perspectiva de un usuario final.

- Pruebas de Seguridad Básicas: Verificación de que las rutas y funciones (gestión de usuarios, auditoría, aprobaciones) solo son accesibles por el rol correspondiente, de que los tokens JWT inválidos o vencidos son rechazados y de que las contraseñas no se almacenan en texto plano.

### 5.3. Criterios de Entrada y Salida

- Criterios de Entrada (para iniciar pruebas): Una Historia de Usuario ha cumplido la parte de desarrollo del DoD (código completo, pruebas unitarias pasan, code review aprobado).

- Criterios de Salida (para finalizar pruebas): La Historia de Usuario cumple todos los puntos del DoD, incluyendo la aprobación del Product Owner.

## 6. Resultados Esperados (Deliverables)

Los resultados de actividades de prueba no son un único documento final, sino un conjunto de artefactos continuos:

- Suite de Pruebas Automatizadas: El conjunto de pruebas unitarias y de integración que vive junto al código fuente en el repositorio de GitHub (proyecto BecaNet.Api.Tests y archivos .spec.ts del frontend).

- Reportes de Ejecución de Pruebas: Salida de la ejecución de las pruebas (por ejemplo, dotnet test y ng test), registrada con fecha y evidencia en cada Sprint. Actualmente el repositorio no tiene un flujo de Integración Continua configurado, por lo que la ejecución se realiza de forma manual.

- Registro de Defectos (Bug Log): Una lista clara y priorizada de los defectos encontrados, gestionada en nuestro tablero (ClickUp, espacio "Análisis - Becas"). Cada reporte de defecto debe incluir:

  - Título descriptivo.

  - Pasos para reproducirlo.

  - Resultado esperado vs. resultado obtenido.

  - Capturas de pantalla o videos (si aplica).

  - Nivel de severidad (Crítico, Alto, Medio, Bajo).